PyERP

Mini ERP Educacional

Roadmap Completo de Desenvolvimento

Stack e Fases do Projeto

| Fase | Stack | Status |
| --- | --- | --- |
| v1 — CLI | Python + SQLite + Rich | Em desenvolvimento |
| v2 — API REST | Python + FastAPI + PostgreSQL | Planejado |
| v3 — Frontend | React + TypeScript + Tailwind | Planejado |

# 1. Visão Geral do Projeto

O PyERP é um projeto educacional que combina o aprendizado de Python com um domínio de negócio real: gestão de vendas e controle de estoque. A ideia central é que o projeto evolua em fases, cada uma introduzindo novos conceitos de programação e arquitetura sem descartar o que foi construído antes.

Objetivo principal Aprender Python de forma progressiva construindo algo real e com valor de portfólio. Cada fase adiciona complexidade controlada: mock → banco de dados → API → frontend.

## 1.1 Arquitetura e Separação de Camadas

A estrutura de pastas foi pensada para que a camada de apresentação (CLI) seja facilmente substituível pela API REST na v2, sem tocar nas regras de negócio:

| Camada | Responsabilidade |
| --- | --- |
| cli/ | Interface com o usuário. Na v2, vira api/routes/ |
| services/ | Regras de negócio. Reaproveitada integralmente na v2 |
| repositories/ | Acesso ao banco. Reaproveitado na v2 |
| models/ | Entidades do domínio. Inalteradas entre versões |
| database/ | Conexão e migrations SQL |
| utils/ | Formatação, helpers, funções auxiliares |

## 1.2 Modelo de Dados

Relacionamento entre as entidades do ERP:

| Entidade | Campos principais |
| --- | --- |
| categories | id, name, description |
| products | id, name, category_id, price, cost, min_stock |
| stock_movements | id, product_id, type (IN/OUT), quantity, date, reason |
| customers | id, name, email, phone |
| sales | id, customer_id, date, total, status |
| sale_items | id, sale_id, product_id, quantity, unit_price |

# 2. Fase 1 — Python + SQLite + CLI

Status atual ✅ Scaffold criado (estrutura de pastas e arquivos) ✅ cli/main.py — menu principal com loop e navegação ✅ cli/menus/product_menu.py — CRUD com dados mockados ✅ cli/menus/stock_menu.py — movimentações com validação de estoque ✅ cli/menus/sale_menu.py — vendas multi-item, carrinho, clientes ✅ cli/menus/report_menu.py — top produtos, ticket médio, estoque crítico ⏳ Próximos: Models → Repositories → Services → Banco de dados

## 2.1 Passo a Passo Restante — Fase 1

### Passo 1 — Models (dataclasses)

Substituir os dicts crus pelos models tipados. Conceitos ensinados: dataclasses, type hints, __post_init__, Enum.

| Arquivo | O que implementar |
| --- | --- |
| models/category.py | Dataclass Category com id, name, description |
| models/product.py | Dataclass Product com todos os campos + property is_low_stock |
| models/customer.py | Dataclass Customer com id, name, email, phone |
| models/stock_movement.py | Dataclass StockMovement + Enum MovementType (IN/OUT) |
| models/sale.py | Dataclass Sale + SaleItem, com property total calculado |

### Passo 2 — Database (connection + migrations)

Criar a conexão com SQLite e o script de migration inicial. Conceitos: context manager, sqlite3, SQL DDL.

| Arquivo | O que implementar |
| --- | --- |
| database/connection.py | Classe DatabaseConnection com get_connection() usando context manager |
| database/migrations/001_initial.sql | CREATE TABLE para as 6 entidades com FK e constraints |

### Passo 3 — Repositories

Toda query SQL isolada aqui. Conceitos: classes, métodos estáticos, SQL DML, parâmetros seguros (sem f-string em query).

| Arquivo | Métodos mínimos |
| --- | --- |
| repositories/category_repository.py | find_all(), find_by_id(), create(), update(), delete() |
| repositories/product_repository.py | find_all(), find_by_id(), find_by_category(), create(), update(), delete() |
| repositories/customer_repository.py | find_all(), find_by_id(), find_by_email(), create(), update() |
| repositories/stock_repository.py | find_by_product(), create_movement(), get_current_stock() |
| repositories/sale_repository.py | find_all(), find_by_id(), create(), find_items_by_sale() |

### Passo 4 — Services

Regras de negócio aqui — nunca nos repositories nem nos menus. Conceitos: exceções customizadas, validações, transações.

| Arquivo | Responsabilidade principal |
| --- | --- |
| services/product_service.py | Validar campos antes de salvar, verificar categoria existente |
| services/stock_service.py | Validar saldo antes de saída, registrar movimentação atomicamente |
| services/sale_service.py | Processar venda: validar estoque, criar sale + sale_items em transação |
| services/report_service.py | Queries analíticas: top produtos, ticket médio, produtos críticos |

### Passo 5 — Conectar CLI aos Services

Substituir as chamadas aos mocks nos menus pelas chamadas aos services reais. Os menus não devem saber que existe um banco — só chamam services.

- Remover imports de MOCK_* dos menus

- Substituir operações diretas nas listas por chamadas ao service correspondente

- Tratar exceções dos services nos menus (exibir mensagem de erro ao usuário)

### Passo 6 — Polish com Rich

Adicionar a biblioteca Rich para melhorar a interface CLI. Conceitos: pip, requirements.txt, Console, Table, Panel, Prompt.

- Instalar: pip install rich

- Substituir print() por Console().print() com markup de cor

- Substituir tabulação manual por rich.table.Table

- Adicionar Panel nos menus e nos recibos de venda

- Usar rich.prompt.Prompt.ask() para inputs com validação inline

### Passo 7 — Exportação de Relatórios (CSV)

Gerar arquivos CSV dos relatórios. Conceitos: módulo csv da stdlib, pathlib, datetime.

- utils/exporters.py com função export_to_csv(data, filename)

- Opção de exportar em cada tela de relatório

- Salvar em pasta /exports com timestamp no nome do arquivo

### Passo 8 — Testes

Introduzir testes unitários nos services. Conceitos: pytest, mock, fixtures, assert.

- Criar pasta tests/ com test_product_service.py, test_stock_service.py, test_sale_service.py

- Mockar os repositories nos testes dos services

- Cobrir pelo menos: criação válida, validação com erro, fluxo de venda completo

# 3. Fase 2 — FastAPI + PostgreSQL

A v2 substitui a camada CLI por uma API REST. Os services e repositories são reaproveitados com poucas mudanças — isso demonstra na prática o valor da separação de responsabilidades construída na v1.

## 3.1 O que Muda em Relação à v1

| O que muda | Detalhe |
| --- | --- |
| cli/ → api/ | Menus viram routers FastAPI (endpoints REST) |
| SQLite → PostgreSQL | Trocar driver no connection.py; SQL praticamente igual |
| Retorno dos services | Retornar models/dicts em vez de printar — services já devem fazer isso na v1 |
| Autenticação | Adicionar JWT com fastapi-users ou python-jose |
| Documentação | Swagger automático pelo FastAPI (/docs) |

## 3.2 Nova Estrutura de Pastas

| Diretório/Arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| api/ | Substitui cli/ — routers por domínio |
| api/routes/products.py | GET /products, POST /products, PUT, DELETE |
| api/routes/sales.py | POST /sales, GET /sales, GET /sales/{id} |
| api/routes/stock.py | POST /stock/movements, GET /stock/current |
| api/routes/reports.py | GET /reports/top-products, GET /reports/summary |
| api/schemas/ | Pydantic schemas (request/response) — separados dos models |
| api/dependencies.py | Injeção de dependências (get_db, get_current_user) |
| api/main.py | App FastAPI com inclusão dos routers |
| .env | Variáveis de ambiente (DATABASE_URL, SECRET_KEY) |

## 3.3 Passo a Passo — Fase 2

- Instalar dependências: fastapi, uvicorn, psycopg2-binary, python-dotenv, pydantic

- Criar api/schemas/ com Pydantic BaseModel para request/response de cada entidade

- Adaptar repositories para usar PostgreSQL (psycopg2 ou asyncpg)

- Criar api/routes/ espelhando os menus da CLI

- Criar api/main.py com FastAPI() e incluir todos os routers

- Adicionar autenticação JWT

- Dockerizar (Dockerfile + docker-compose com app + PostgreSQL)

- Escrever testes de integração com httpx e pytest-asyncio

# 4. Fase 3 — Frontend React

A v3 consome a API REST com um frontend React + TypeScript. O foco é entender como o frontend se conecta com o backend que você construiu.

## 4.1 Escopo do Frontend

| Tela | Funcionalidade |
| --- | --- |
| Dashboard | Cards com resumo geral + gráfico de vendas por período |
| Produtos | Listagem com busca/filtro, modal de cadastro e edição |
| Estoque | Tabela de movimentações + indicadores visuais de nível |
| Vendas | Registro de nova venda (carrinho) + histórico |
| Relatórios | Top produtos (bar chart), ticket médio, exportar CSV |

## 4.2 Stack Sugerida

- React + TypeScript (Vite para setup rápido)

- Tailwind CSS para estilização

- React Query (TanStack Query) para gerenciar estado de servidor

- Recharts para os gráficos

- React Hook Form + Zod para formulários com validação

- Axios ou fetch nativo para chamadas à API

## 4.3 Passo a Passo — Fase 3

- Scaffold com Vite: npm create vite@latest pyerp-web -- --template react-ts

- Configurar Tailwind CSS

- Criar api/ com funções tipadas para cada endpoint

- Implementar telas na ordem: Dashboard → Produtos → Estoque → Vendas → Relatórios

- Adicionar autenticação (tela de login + token JWT no header das requisições)

- Publicar frontend (Vercel) + backend (Railway ou Render)

# 5. Conceitos Python Cobertos no Projeto

Mapa de quais conceitos da linguagem aparecem em cada parte do projeto, em ordem de complexidade crescente:

| Conceito | Onde aparece no projeto | Fase |
| --- | --- | --- |
| while True / break / if-elif | Todos os menus CLI | v1 — CLI |
| Dicionários e listas | Dados mockados nos menus | v1 — CLI |
| f-strings e formatação | Output dos menus | v1 — CLI |
| Funções e escopo | Divisão em funções por responsabilidade | v1 — CLI |
| Imports entre módulos | CLI importando mocks entre menus | v1 — CLI |
| next() com generator | Busca de produto/cliente por ID | v1 — CLI |
| sorted() e lambda | Ranking de produtos no relatório | v1 — CLI |
| List comprehension | Filtro de estoque crítico, agregações | v1 — CLI |
| sum() e dict.get() | Cálculos de total e agrupamentos | v1 — CLI |
| dataclasses e type hints | Models tipados | v1 — Models |
| Enum | MovementType IN/OUT em StockMovement | v1 — Models |
| @property | is_low_stock em Product, total em Sale | v1 — Models |
| __post_init__ | Validação no construtor da dataclass | v1 — Models |
| sqlite3 e context manager | DatabaseConnection com with statement | v1 — Database |
| SQL DDL e DML | Migrations e queries nos repositories | v1 — Repositories |
| Parâmetros SQL seguros | Uso de ? em vez de f-string em queries | v1 — Repositories |
| Exceções customizadas | StockInsuficienteError, ProdutoNaoEncontradoError | v1 — Services |
| Transações SQL | Venda: INSERT sale + INSERT sale_items atomicamente | v1 — Services |
| pytest e mock | Testes unitários dos services | v1 — Testes |
| Rich (lib externa) | Console, Table, Panel, Prompt | v1 — Polish |
| csv e pathlib | Exportação de relatórios | v1 — Polish |
| Pydantic BaseModel | Schemas de request/response na API | v2 — API |
| FastAPI + Uvicorn | Routers, endpoints, injeção de dependência | v2 — API |
| JWT (python-jose) | Autenticação com token | v2 — API |
| Docker + docker-compose | Containerizar app + PostgreSQL | v2 — Deploy |

# 6. Checklist Geral

## Fase 1 — CLI

| Item | Status |
| --- | --- |
| Scaffold (pastas e arquivos) | ✅ Concluído |
| cli/main.py — menu principal | ✅ Concluído |
| cli/menus/product_menu.py (mock) | ✅ Concluído |
| cli/menus/stock_menu.py (mock) | ✅ Concluído |
| cli/menus/sale_menu.py (mock) | ✅ Concluído |
| cli/menus/report_menu.py (mock) | ✅ Concluído |
| models/ com dataclasses | ⏳ A fazer |
| database/connection.py | ⏳ A fazer |
| database/migrations/001_initial.sql | ⏳ A fazer |
| repositories/ (5 arquivos) | ⏳ A fazer |
| services/ (4 arquivos) | ⏳ A fazer |
| Conectar CLI aos services | ⏳ A fazer |
| Polish com Rich | ⏳ A fazer |
| Exportação CSV | ⏳ A fazer |
| Testes com pytest | ⏳ A fazer |

## Fase 2 — API REST

| Item | Status |
| --- | --- |
| Instalar FastAPI + dependências | ⏳ A fazer |
| api/schemas/ com Pydantic | ⏳ A fazer |
| Migrar banco para PostgreSQL | ⏳ A fazer |
| api/routes/ (4 routers) | ⏳ A fazer |
| Autenticação JWT | ⏳ A fazer |
| Docker + docker-compose | ⏳ A fazer |
| Testes de integração | ⏳ A fazer |

## Fase 3 — Frontend

| Item | Status |
| --- | --- |
| Scaffold React + TypeScript (Vite) | ⏳ A fazer |
| Configurar Tailwind CSS | ⏳ A fazer |
| Camada de API (funções tipadas) | ⏳ A fazer |
| Dashboard com gráficos | ⏳ A fazer |
| Tela de Produtos (CRUD) | ⏳ A fazer |
| Tela de Estoque | ⏳ A fazer |
| Tela de Vendas (carrinho) | ⏳ A fazer |
| Tela de Relatórios | ⏳ A fazer |
| Autenticação (login + JWT) | ⏳ A fazer |
| Deploy (Vercel + Railway) | ⏳ A fazer |

PyERP — Roadmap v1.0